| Migreringsflöde — Byggsamordnaren till Next Aceve PS |  |
| --- | --- |
| Kund | Aceve-konsult |
| FAS 1 — FÖRBEREDELSE |  |
| Kickoff-möte Genomgång av scope, tidplan och ansvar |  |
| Städa Byggsamordnaren Avsluta/arkivera inaktiva projekt Identifiera pågående projekt att migrera | Planering & förberedelse Sätt upp Next-miljö Boka exportprogramstillfälle med kund |
| ▼ |  |
| FAS 2 — DATAUTTAG FRÅN BYGGSAMORDNAREN |  |
| Kund exporterar & levererar data Kör exportprogrammet med konsult Exporterar Excel-filer (bokföring, timmar m.m.) Säkerställer IT-tillgång för exportprogram | Konsult stöttar export Kör exportprogrammet på plats/distans Säkerställer att rätt data tas ut Verifierar fil- och datakvalitet |
| ▼ |  |
| FAS 3 — IMPORT TILL NEXT |  |
| Kund bidrar & verifierar Fyller i Excel-mallar (vid behov) Stämmer av att projektnr matchar ekonomisystem Granskar importerade register Godkänner data eller återkopplar fel | Aceve genomför import Importerar register (timpriser, projekt, mallar...) Sätter upp ekonomisystemsintegration Importerar projektdata (ÄTA, fråga/svar m.m.) Åtgärdar avvikelser efter kundgranskning |
| ▼ |  |
| FAS 4 — DRIFTSÄTTNING & AVSLUT |  |
| Kund driftsätter Börjar använda Next för nya aktiviteter Manuell flytt av dokument, tidsplaner, dagbok BSO kvarstår som arkiv (ingen kostnad) | Aceve avslutar projekt Slutkontroll och överlämning Dokumenterar vad som ej migrerats Bekräftar att BSO-arkiv är tillgängligt |
| ⚠ Viktigt för kund inför fas 2: Ju färre aktiva projekt i Byggsamordnaren, desto kortare migrering. Arkivera alla avslutade projekt innan exporttillfället bokas. |  |
| Strikt konfidentiellt — endast för internt bruk aceve.com |  |