Aceve × Ingestro

Utvidgat nyttjande av Ingestro för migrering och kunduppstart

Underlag inför möte med Ingestro — juni 2026

# 1. Bakgrund och nuläge

Aceve är ett nordiskt SaaS-bolag med produkter för bygg-, installations- och servicebranschen. Next Project är vår projektledningsprodukt för byggentreprenörer och vi har idag ett antal kunder [siffra borttagen — hör till BSO Sunset-projektet] som använder produkten BSO (Byggsamordnaren) — en produkt som nu läggs ned. Samtliga BSO-kunder ska migreras till Next Project under 2026–2027.

Next Project använder idag Ingestro (tidigare Nuvo) inbäddat som en interaktiv Excel-importer (Data Importer SDK). Importen är relativt statisk: varje körning utförs manuellt av en PS-konsult eller Tekniksupport, en kund åt gången, från en förberedd Excel-fil. Team Phoenix genomför just nu en uppgradering från Nuvo 2.x till Ingestro 4.x — ett naturligt fönster att diskutera utvidgat nyttjande.

# 2. Möjligheten — tre faser

Vi har identifierat att Ingestros Data Pipelines-produkt — kombinerat med ett preboarding-verktyg vi bygger — kan förändra hur vi hanterar både BSO-migrationen och alla framtida kunduppstarter.

| FAS 1 | PS/Tekniksupport styr — Internt kontrollerade pipelines Aceve definierar en BSO-migrationspipeline-mall. Kunden levererar sin exportfil; vi kör importen. - Pipeline-mall för BSO-export → Next Project-format (projekt, arbetsorder, kunder, kostnader) - Körs av Tekniksupport per kund — ingen manuell Excel-hantering - AI-mapping matchar kolumner automatiskt — reducerar förberedelsestid - Samlad övervakning: alla körningar på ett ställe, snabb felhantering - Trigger via e-post eller SFTP — kunden behöver inte ändra sitt arbetsflöde |
| --- | --- |

| FAS 2 | Kundassisterad datapakettering — Validerad fil till konsulten Kunden använder ett enkelt webbverktyg för att ladda upp, validera och rätta sin exportfil innan konsulten tar vid. - Data Importer SDK inbäddad i ett fristående webbverktyg (utanför Next Project) - Kunden ser direkt vilka fält som saknas och vilka rader som innehåller fel - Konsulten får en redan validerad fil — slipper felsökning - Reducerar antalet turer mellan PS och kund |
| --- | --- |

| FAS 3 | Kundledd självservice — Initial import via preboarding-verktyget Kunden genomför sin uppstart självständigt i Aceves preboarding-verktyg — inklusive validering och initial dataimport. - Preboarding-verktyget (under utveckling) guidar kunden från företagsprofil → ansvariga → webbinarier → dataimport - Filuppladdning i preboarding triggar automatiskt en Ingestro-pipeline - När klart: automatgenererat ärende till Tekniksupport → Next PS för uppstartmöte - Skalbart: samma preboarding-loop för icke-BSO-kunder och andra Aceve-produkter (Entré, Craftnote, m.fl.) |
| --- | --- |

# 3. Preboarding-verktyget — bredare potential

Vi bygger ett webbaserat preboarding-verktyg där nya kunder förbereder sig självständigt utan konsultinblandning. För BSO-kunder inkluderar det: företagsuppgifter, superanvändare, nödvändiga webbinarier, ansvarsfördelning och — i sista steget — uppladdning och validering av migreringsdata.

Om Ingestros Data Importer SDK kan bäddas in i externa webbapplikationer och om pipelines kan triggas via API, öppnar det möjligheten att göra hela kunduppstarten självservicebaserad. Potentialen sträcker sig långt bortom BSO-sunset — det handlar om hur Aceve tar emot ALLA nya kunder på alla produkter.

# 4. Frågor till Ingestro

Följande frågor är avgörande för vad som är tekniskt och kommersiellt möjligt:

| Fråga till Ingestro | Varför det spelar roll |
| --- | --- |
| Ingår Data Pipelines i vårt nuvarande avtal? | Magnus Nilsson signerade nyligen ett nytt avtal. Vi behöver veta om Data Pipelines är inkluderat eller kräver tillägg. |
| Kan Data Importer SDK bäddas in i externa webbapplikationer? | Preboarding-verktyget är en fristående webbapp, inte en del av Next Project. Kräver detta separat licensiering? |
| Vilka API-möjligheter finns för att trigga pipelines externt? | Vi behöver kunna starta en pipeline från preboarding-verktyget när kunden laddar upp sin fil. |
| Kan vi definiera pipeline-mallar per migreringstyp? | En BSO-migrationsmall som instansieras per kund — är det möjligt i nuvarande produkt? |
| Vad gäller kring self-hosting och GDPR? | Vi hanterar kunddata (projekt, ekonomi). Self-hosting kan krävas för vissa kunder. |
| Vad är roadmap för Data Pipelines framgånt? | Vi vill investera i rätt riktning och undvika att bygga på en plattform som snart ersätts. |

# 5. Bredare potential för Aceve

BSO-migrationen är katalysatorn, men potentialen sträcker sig över hela Aceveportföljen. Om Fas 3 realiseras för Next Project är nästa steg att rulla ut samma preboarding+pipeline-approach för:

- Entré / Entré Office — installationsföretag

- Craftnote — hantverksföretag

- Övriga produkter i portföljen med regelbäundna datauppstarter

Det innebär att Ingestro går från att vara ett importverktyg i en produkt till att bli en kkärndel av Aceves gemensamma onboarding-infrastruktur. Det är en strategisk partner-diskussion, inte bara en teknisk uppgradering.

# 6. Föreslagna nästa steg

- Eric Lindberg: boka möte med Ingestro och presentera detta case

- Team Phoenix (Anders Börtemark, Jimmy Sigeklint): delta i teknisk del av mötet

- Bekräfta vad som ingår i Magnus Nilssons nyligen signerade avtal

- Om Data Pipelines är tillgängligt: proof-of-concept för en BSO-pipeline-mall

- Parallellt: lås Fas 1-flödet med Tekniksupport så BSO-migrationen kan starta oberoende av Fas 2/3

Författare: Carl Bäckström, Professional Services, Aceve — carl.backstrom@aceve.com